PROPUESTA ConectaYa

Ángel Stiven López Ávila

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

27/10/2025

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO) 3000864

Contenido

RESUMEN DEL PROYECTO	3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5

SOLUCION PROPUESTA	6

OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO	8

MÉTODOS Y ALCANCE DEL PROYECTO	10

PRESUPUESTO ESTIMADO	13

CRONOGRAMA DEL PROYECTO	16

RECURSOS DEL PROYECTO	17

CONCLUSIÓN	20

# RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto ConectaYa plantea el desarrollo de una aplicación móvil integral orientada a facilitar la conexión entre personas o empresas que requieren personal y trabajadores disponibles en diferentes áreas. Esta herramienta busca ofrecer una plataforma confiable, moderna y eficiente para la contratación, tanto de servicios inmediatos como de empleos formales o temporales.

La aplicación contará con dos apartados principales, diseñados para atender distintos tipos de necesidades laborales:

- Apartado empresarial (búsqueda de empleados):
Este módulo permitirá que empresas, negocios o empleadores puedan publicar vacantes o títulos específicos con la descripción del perfil que necesitan (por ejemplo: “Auxiliar contable con experiencia”, “Operario de bodega”, “Diseñador gráfico freelance”, etc.).
Los trabajadores registrados podrán postularse directamente desde la aplicación, enviando su información de contacto y perfil profesional. Este apartado busca digitalizar y simplificar los procesos de reclutamiento y selección de personal, permitiendo que las empresas encuentren rápidamente a los candidatos adecuados sin depender de intermediarios.

- Apartado de servicios inmediatos (trabajadores rápidos):
En este espacio, los usuarios comunes podrán solicitar la ayuda de trabajadores disponibles de forma inmediata para resolver necesidades urgentes o cotidianas. Por ejemplo, solicitar apoyo para arreglos domésticos, transporte de objetos, mantenimiento, mensajería o cualquier servicio práctico que requiera una atención rápida.
La aplicación mostrará una lista de trabajadores cercanos con información sobre su ubicación, tiempo estimado de llegada, calificación, comentarios y tarifa aproximada, permitiendo al usuario seleccionar la opción que mejor se ajuste a su necesidad.

Además, ConectaYa integrará un sistema de valoración y reputación, donde tanto usuarios como empresas podrán calificar la calidad del trabajo realizado, incentivando la responsabilidad y la excelencia profesional. De igual manera, los trabajadores obtendrán una reputación visible que influirá en su nivel de confianza dentro de la plataforma.

El sistema también incluirá una función de estimación automática de precios, que permitirá mostrar costos aproximados según el tipo de solicitud. En los casos donde no se pueda calcular un precio fijo, la aplicación mostrará un costo inicial por visita, al cual se sumará el valor final según la evaluación del trabajador o la magnitud del servicio.

En conjunto, ConectaYa busca convertirse en un puente digital entre la oferta y la demanda laboral, permitiendo tanto a las empresas como a los usuarios particulares encontrar soluciones rápidas, seguras y confiables. Este proyecto pretende contribuir al fortalecimiento del empleo, la formalización laboral y la transformación digital del trabajo independiente en Colombia.

y confiable a usuarios que necesitan servicios domésticos o técnicos como plomería, electricidad, pintura, trasteos o mecánica con trabajadores calificados disponibles en su zona.

La plataforma permite que el usuario describa su problema o necesidad, y en pocos segundos, el sistema despliegue una lista de trabajadores aptos para la labor, mostrando información relevante como su ubicación, tiempo estimado de llegada, calificaciones y comentarios de otros clientes. Esto garantiza una experiencia transparente y segura al momento de contratar un servicio.

Una de las principales innovaciones de “ConectaYa” es su sistema inteligente de precios, el cual calcula automáticamente el costo del servicio en función de la información que el usuario proporcione. Si el problema o trabajo está claramente definido (por ejemplo, “cambiar un grifo” o “pintar una habitación”), la aplicación mostrará el precio estimado de inmediato. En los casos donde el daño o la necesidad no sea totalmente clara, el sistema aplicará un costo por diagnóstico o revisión, y posteriormente el trabajador podrá ofrecer un presupuesto adicional según la complejidad del trabajo identificado.

Al mismo tiempo, “ConectaYa” brinda a los trabajadores independientes la posibilidad de ofrecer sus servicios, recibir solicitudes en tiempo real y construir su reputación mediante las valoraciones de los clientes, fomentando la calidad, la responsabilidad y la competencia justa dentro del mercado laboral.

El objetivo principal del software es optimizar la búsqueda, evaluación y contratación de servicios, impulsar la empleabilidad local y fortalecer la confianza entre usuarios y trabajadores, utilizando herramientas tecnológicas como la geolocalización, las reseñas y la estimación automática de precios.

En conclusión, “ConectaYa” representa una solución innovadora que transforma la forma en que las personas acceden a servicios cotidianos, integrando eficiencia, transparencia y tecnología en un solo espacio digital.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, tanto las personas como las empresas enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajadores confiables, disponibles y con precios justos, ya sea para cubrir necesidades laborales inmediatas o para procesos de contratación más formales. Esta situación afecta a diferentes sectores, pues la mayoría de los usuarios no cuentan con una herramienta centralizada que facilite la búsqueda y contratación de personal de manera rápida, segura y eficiente.

Por un lado, los usuarios particulares suelen recurrir a recomendaciones informales o a publicaciones en redes sociales cuando necesitan contratar trabajadores, lo que no siempre garantiza la calidad del servicio ni la seguridad del contratante. Esta falta de control y verificación genera riesgos e incertidumbre al momento de elegir a la persona adecuada para realizar una labor determinada.

Por otro lado, las empresas o negocios también enfrentan dificultades al buscar empleados o colaboradores que cumplan con los perfiles requeridos. Los procesos tradicionales de selección suelen ser lentos y poco accesibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas que no disponen de recursos o plataformas digitales que agilicen la contratación.

De igual forma, los trabajadores independientes o profesionales tienen problemas para encontrar clientes o empleadores de forma constante, debido a la falta de un medio digital que les permita mostrar su experiencia, reputación y disponibilidad en tiempo real. Esto genera una brecha significativa entre la demanda de trabajo y la oferta de talento disponible, afectando tanto a quienes buscan contratar como a quienes desean trabajar.

Además, la ausencia de un sistema de precios transparente y estandarizado provoca confusión, desconfianza y posibles conflictos. Muchas veces, los usuarios desconocen el costo aproximado de un servicio o el valor del trabajo solicitado hasta después de realizado, lo que genera inconformidad y afecta la percepción de seguridad en las transacciones.

Ante esta situación, surge la necesidad de una herramienta tecnológica integral que unifique la búsqueda, conexión y contratación de trabajadores de todo tipo, garantizando seguridad, eficiencia y transparencia para ambas partes.

En respuesta a esta necesidad, “ConectaYa” se presenta como una solución innovadora y completa, diseñada para optimizar la conexión entre la oferta y la demanda laboral mediante dos apartados principales: uno destinado a empresas, que podrán publicar vacantes o títulos con los perfiles que requieran; y otro dirigido a usuarios particulares, quienes podrán solicitar trabajadores disponibles de forma inmediata para resolver cualquier tipo de necesidad.

Asimismo, la aplicación incluirá funciones avanzadas como la estimación automática de precios, el seguimiento en tiempo real de los trabajadores y un sistema de calificaciones y comentarios, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas y fomentando la responsabilidad de los trabajadores.

De esta manera, ConectaYa busca resolver una problemática social y laboral vigente: la dificultad para acceder a trabajadores o empleos confiables con información clara, verificable y accesible desde un solo lugar. A su vez, contribuye a la generación de oportunidades laborales, la formalización del empleo y la transformación digital del mercado de trabajo en Colombia.

# SOLUCION PROPUESTA

Como respuesta a las dificultades actuales en la búsqueda y contratación de personal confiable, ConectaYa se propone como una solución tecnológica integral, orientada a optimizar la conexión entre la oferta y la demanda laboral en diferentes sectores. Su principal objetivo es crear una aplicación móvil accesible, moderna y segura, que facilite tanto a los usuarios particulares como a las empresas encontrar y contratar todo tipo de trabajadores de manera rápida, eficiente y transparente.

La aplicación estará diseñada con una estructura dividida en dos apartados principales, que permitirán cubrir distintas necesidades dentro del mercado laboral:

- Apartado empresarial (búsqueda de empleados o colaboradores):
Este módulo estará destinado a empresas, negocios y empleadores que necesiten contratar personal para sus operaciones. A través de esta sección, podrán publicar vacantes o títulos laborales que especifiquen el tipo de perfil requerido (por ejemplo, “Asistente administrativo”, “Técnico de mantenimiento”, “Diseñador freelance”, entre otros).
Los trabajadores registrados podrán postularse directamente desde la app, enviando su información de contacto, experiencia y disponibilidad. El sistema incluirá filtros de búsqueda avanzada (por habilidades, ubicación, calificación, experiencia, etc.) que facilitarán a las empresas encontrar al candidato ideal de forma rápida.

- Apartado de servicios inmediatos (trabajadores rápidos):
Esta sección estará dirigida a usuarios particulares que requieran trabajadores de manera inmediata para resolver cualquier necesidad puntual, desde tareas prácticas hasta apoyo en actividades específicas. El usuario podrá describir brevemente lo que necesita, y la aplicación mostrará una lista de trabajadores disponibles cercanos, con su ubicación en tiempo real, tiempo estimado de llegada, tarifa base, calificación y comentarios de otros clientes.
De esta manera, el sistema garantizará una contratación ágil y segura, ofreciendo información confiable antes de tomar cualquier decisión.

Además, ConectaYa incorporará un sistema inteligente de estimación de precios, que calculará automáticamente el costo aproximado del servicio cuando la solicitud sea específica. En caso contrario, mostrará un valor inicial por la visita, al cual se sumará el monto final de acuerdo con la evaluación realizada por el trabajador.

Para aumentar la confianza y la transparencia, la aplicación incluirá un sistema de calificaciones, comentarios y reputación, que permitirá tanto a usuarios como a empresas valorar la calidad de los servicios o desempeños recibidos. Estas evaluaciones influirán en la visibilidad y posicionamiento de los trabajadores dentro de la plataforma, motivando el buen desempeño y la satisfacción de los clientes.

Adicionalmente, ConectaYa contará con funcionalidades complementarias, como notificaciones en tiempo real, geolocalización, mensajería interna, historial de servicios y pagos electrónicos seguros, garantizando una experiencia completa e intuitiva para todos los actores involucrados.

En síntesis, la propuesta de ConectaYa busca crear un entorno digital confiable que integre a empresas, usuarios y trabajadores en un solo espacio, fomentando la formalización laboral, la innovación tecnológica y la eficiencia en la gestión del talento humano. La aplicación no solo resolverá problemas de contratación y disponibilidad, sino que también impulsará la economía local, fortalecerá la reputación profesional y contribuirá al desarrollo social mediante la generación de nuevas oportunidades laborales.

# OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil integral que facilite la conexión directa entre usuarios, empresas y trabajadores de todo tipo, permitiendo la búsqueda, selección y contratación de personal de forma rápida, segura y confiable, a través de un sistema que promueva la transparencia, la reputación laboral y la eficiencia en los procesos de contratación.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios y empresas registrar solicitudes de trabajo o vacantes, mostrando resultados basados en ubicación, disponibilidad y calificaciones.

- Incorporar un sistema de estimación automática de precios y tiempos de llegada, que proporcione información clara antes de contratar un servicio o seleccionar un candidato.

- Crear dos apartados funcionales dentro de la app:

  - Uno para empresas, donde puedan publicar empleos o requerimientos laborales específicos.

  - Otro para usuarios particulares, enfocado en la contratación de trabajadores disponibles de manera inmediata.

- Integrar un módulo de calificaciones, comentarios y reputación, que permita valorar el desempeño de los trabajadores y fomentar la confianza entre las partes.

- Desarrollar un sistema de mensajería y notificaciones en tiempo real, que facilite la comunicación directa entre empleadores, usuarios y trabajadores.

- Implementar una base de datos segura y escalable, capaz de almacenar perfiles, solicitudes, calificaciones, ubicaciones y registros de pagos de forma eficiente.

- Promover la inclusión laboral digital, brindando a trabajadores independientes y empresas un medio tecnológico que fortalezca su visibilidad y acceso al empleo.

- Fomentar la formalización laboral y la economía local, impulsando el uso de la tecnología como herramienta para conectar oferta y demanda de trabajo en un entorno confiable.

Metas del Proyecto

- Desarrollar una aplicación móvil completamente funcional en un periodo estimado de seis meses, implementando todas las funcionalidades descritas.

- Registrar al menos 100 usuarios y 50 trabajadores activos durante la fase inicial de pruebas del sistema.

- Incorporar un módulo de búsqueda avanzada que permita filtrar por ubicación, experiencia, reputación, disponibilidad y rango de precios.

- Diseñar una interfaz moderna y adaptable (responsive) compatible con dispositivos Android, con posibilidad de expansión futura a iOS.

- Implementar un sistema de notificaciones en tiempo real, asegurando que los usuarios reciban alertas de solicitudes, pagos y nuevos candidatos.

- Lograr una base de datos estructurada que permita almacenar más de 1.000 registros sin afectar el rendimiento del sistema.

- Aumentar la visibilidad y acceso laboral, brindando una plataforma confiable que beneficie tanto a empresas como a trabajadores.

- Obtener una satisfacción del usuario superior al 85% en las pruebas piloto mediante encuestas de usabilidad y rendimiento.

- Garantizar la seguridad y protección de los datos personales, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos en Colombia.

- Posicionar la aplicación ConectaYa como una alternativa innovadora en el ámbito laboral digital, diferenciándose por su facilidad de uso, confianza y transparencia en los procesos.

# MÉTODOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

Métodos del Proyecto

Para el desarrollo de la aplicación ConectaYa, se adoptará una metodología ágil de desarrollo de software, que permita una planificación flexible, iterativa y centrada en las necesidades del usuario final. En este caso, se tomará como base la metodología Scrum, por su efectividad en proyectos de software con entregas parciales y mejoras continuas.

El desarrollo del proyecto se dividirá en fases o sprints, cada una con objetivos específicos, tareas definidas y revisiones periódicas. A continuación, se detallan las principales etapas del proceso:

- Fase de Análisis y Recolección de Requisitos:

  - Identificación de las necesidades de usuarios, trabajadores y empresas.

  - Definición de funcionalidades, módulos y estructura general de la aplicación.

  - Elaboración de casos de uso, diagramas y modelo de datos.

- Fase de Diseño:

  - Creación de la interfaz gráfica (UI/UX) centrada en la facilidad de uso.

  - Diseño de las pantallas principales y flujo de navegación de los dos apartados (empresarial y de servicios rápidos).

  - Diseño de la arquitectura del sistema y de la base de datos en MySQL.

- Fase de Desarrollo:

  - Programación de los módulos principales del sistema:

    - Registro e inicio de sesión.

    - Búsqueda y publicación de trabajadores o vacantes.

    - Sistema de calificaciones y comentarios.

    - Estimación automática de precios.

    - Notificaciones y mensajería en tiempo real.

  - Implementación del panel de control para la administración de usuarios y servicios.

- Fase de Pruebas:

  - Verificación funcional de cada módulo.

  - Pruebas de rendimiento, seguridad y usabilidad.

  - Corrección de errores y ajustes según retroalimentación.

- Fase de Implementación y Evaluación:

  - Publicación de la aplicación en fase beta para usuarios de prueba.

  - Evaluación de la experiencia de usuario y análisis de desempeño.

  - Ajustes finales para el lanzamiento oficial.

Durante todo el proceso se priorizará el trabajo iterativo y colaborativo, asegurando que cada entrega incremente el valor del producto final y cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.

Alcance del Proyecto

El proyecto ConectaYa tiene como alcance principal el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil funcional para el sistema operativo Android, con una estructura dividida en dos apartados principales:

- Apartado Empresarial:

  - Permitirá a las empresas y negocios crear y publicar vacantes laborales, especificando los requisitos del puesto, habilidades deseadas, modalidad de trabajo y salario aproximado.

  - Los trabajadores podrán postularse directamente a las ofertas, enviar su información de contacto y mantener comunicación con los empleadores.

  - Incluirá herramientas de filtrado para que las empresas encuentren a los candidatos más adecuados de acuerdo con criterios específicos como ubicación, experiencia y reputación.

- Apartado de Trabajadores Rápidos:

  - Permitirá a los usuarios particulares solicitar trabajadores disponibles de manera inmediata, sin necesidad de procesos largos.

  - Mostrará una lista de trabajadores cercanos, con información detallada, tiempo estimado de llegada, precios sugeridos y calificaciones de otros usuarios.

  - Incluirá un sistema de seguimiento en tiempo real y mensajería directa entre las partes.

El alcance del proyecto también incluye:

- Registro, autenticación y gestión de perfiles para usuarios, trabajadores y empresas.

- Sistema de reputación y calificaciones, basado en comentarios y puntuaciones de los clientes o empleadores.

- Gestión de solicitudes y contratos laborales, con historial de servicios prestados y estadísticas de uso.

- Implementación de un sistema de notificaciones y alertas en tiempo real.

- Diseño de una base de datos robusta que garantice seguridad, escalabilidad y respaldo de la información.

- Optimización para dispositivos móviles, asegurando una interfaz moderna, amigable y eficiente.

Quedan fuera del alcance de esta versión inicial del proyecto:

- El desarrollo de una versión web o para iOS.

- Integraciones con bolsas de empleo externas o plataformas de pago internacionales.

- Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial (estas podrán añadirse en versiones futuras).

En resumen, el alcance del proyecto ConectaYa cubre el diseño, desarrollo, implementación y prueba de una aplicación móvil capaz de conectar de manera eficiente a usuarios, empresas y trabajadores de todo tipo. El objetivo es reducir las barreras de acceso al empleo, mejorar la experiencia de contratación digital y contribuir al crecimiento del mercado laboral digital en Colombia mediante una herramienta moderna, confiable y de fácil uso.

# PRESUPUESTO ESTIMADO

Recursos Humanos:

| Cargo o Función | Descripción de la Actividad | Actividad. Tiempo Estimado. | Costo Aproximado (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista y Diseñador del Sistema | Definición de requerimientos, casos de uso, diseño del sistema, diagramas y base de datos. | 1 mes | $0. |
| Desarrollador de Software (Frontend y Backend) | Programación de la aplicación móvil, integración de módulos y base de datos. | 3 meses | $0 |
| Diseñador Gráfico / UX-UI | Creación del logo, pantallas, íconos, interfaz de usuario y prototipos de navegación. | 1 mes | $0 |
| Tester / Control de Calidad | Realización de pruebas funcionales, corrección de errores y mejora de rendimiento. | 1 mes | $0 |
| Documentador Técnico | Elaboración del manual del usuario, documentación de requerimientos y del sistema.. | 1 mes | $0 |

Subtotal Recursos Humanos: $0

Recursos Tecnologicos y Herrmientas

| Recurso | Descripción. | Costo Aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Laptop o PC de desarrollo | Equipo de programación y diseño.. | $0 |
| Licencias de software y herramientas (Figma, Android Studio, etc.) | Uso de herramientas de diseño, desarrollo y prueba. | $0 |
| Servidor de base de datos y hosting (6 meses) | Espacio en la nube para alojar la base de datos y servicios web. | $400.000 |
| Dominio y certificados de seguridad (SSL) | Registro del dominio y protección de datos. | $250.000 |
| Dispositivos móviles para pruebas (Android e iPhone) | Pruebas de compatibilidad y rendimiento en ambos sistemas. | $1.000.000 |
| Licencia de desarrollador de Apple | Requisito para la publicación en App Store (pago anual). | $400.000 |

Subtotal Recursos Tecnológicos: $2.050.000

Gastos Operativos y Administrativos:

| Concepto | Descripción | Costo Aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Internet y energía durante el desarrollo | Servicios básicos necesarios para el trabajo. | $200.000 |
| Transporte y comunicaciones | Reuniones, envío de archivos, pruebas de campo. | $150.000 |
| Material de papelería y suministros | Impresiones, documentación y reportes físicos. | $100.000 |
| Publicación de la app en Google Play Store | Pago único por registro de desarrollador. | $130.000 |

Subtotal Gastos Operativos: $580.000

Costos de Mantenimientos:

| Concepto | Descripción | Costo Aproximado (COP) |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento del servidor y base de datos | Monitoreo, respaldo y actualización del sistema. | $400.000 |
| Mejoras futuras y nuevas funciones | Actualización de módulos, optimización y nuevas versiones para Android e iOS. | $800.000 |

Subtotal Mantenimiento: $1.200.000

Resumen General del Propuesto:

| Categoría | Costo Total (COP) |
| --- | --- |
| Recursos Humano | $0 |
| Recursos Tecnológico | $2.050.000 |
| Gastos Operativo | $580.000 |
| Mantenimiento y Actualizació | $1.200.000 |
| Total Estimado del Proyecto | $3.830.000 |

Observaciones:

- El desarrollo se realizará por un aprendiz del SENA, quien asumirá múltiples roles (analista, programador, diseñador, tester), lo que reduce los costos reales respecto a un equipo profesional completo.

- Se utilizarán herramientas gratuitas o de código abierto como Android Studio, Flutter, Figma, Firebase y MySQL, para minimizar gastos de licencias.

- El valor total es una estimación orientativa, que puede variar según los recursos disponibles y las versiones futuras del sistema.

- Este presupuesto incluye el desarrollo y publicación de la aplicación tanto en Google Play Store (Android) como en Apple App Store (iPhone), ampliando su alcance y accesibilidad.

# CRONOGRAMA DEL PROYECTO

# RECURSOS DEL PROYECTO

Recursos Humanos:

Los recursos humanos representan las personas encargadas del análisis, diseño, desarrollo, prueba y documentación del sistema. En este caso, el proyecto será ejecutado por un aprendiz del SENA, quien asumirá múltiples roles a lo largo del proceso, aplicando sus conocimientos técnicos y de gestión para completar todas las fases del desarrollo de manera eficiente.

| Cargo o Rol | Funciones Principales | Participación |
| --- | --- | --- |
| Analista del sistema | Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, analizar las necesidades de usuarios, empresas y trabajadores. | Aprendiz responsable |
| Diseñador de interfaz (UX/UI) | Crear el diseño visual de la app, incluyendo colores, tipografía, estructura y usabilidad para Android e iOS. | Aprendiz responsable |
| Desarrollador de software | Programar los módulos del sistema, conectar la base de datos, implementar funciones de geolocalización, precios, notificaciones y mensajería. | Aprendiz responsable |
| Tester / Control de calidad | Realizar pruebas de funcionalidad, rendimiento y compatibilidad entre dispositivos Android e iPhone. | Aprendiz responsable |
| Documentador técnico | Redactar los manuales, informes técnicos, documentación de requerimientos, casos de uso y reportes de avance. | Aprendiz responsable |

Recursos Tecnológicos y Tecnicos:

Estos recursos comprenden los equipos, herramientas y plataformas necesarias para la creación, prueba y funcionamiento del software. Dado que ConectaYa será una aplicación móvil multiplataforma (Android e iPhone), se requiere una infraestructura tecnológica completa y actualizada.

| Recurso | Descripción | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Computador portátil o de escritorio | Equipo con procesador i5 o superior, 8GB de RAM y 500GB de almacenamiento. | Desarrollar, probar y documentar la aplicación. |
| Dispositivos móviles (Android e iPhone) | Teléfonos utilizados para pruebas y validación del sistema en ambas plataformas. | Asegurar compatibilidad, rendimiento y funcionalidad. |
| Software de desarrollo (Android Studio, Xcode, Flutter, Visual Studio Code) | Herramientas de programación multiplataforma. | Implementar el código fuente y compilar la aplicación. |
| Herramientas de diseño (Figma, Canva, Adobe XD) | Utilizadas para la creación de prototipos y diseño de interfaces. | Diseñar pantallas interactivas y experiencia de usuario. |
| Base de datos MySQL / Firebase | Almacenamiento de datos de usuarios, trabajadores, empresas, calificaciones y servicios. | Gestionar información de manera segura y escalable. |
| Hosting y servidor en la nube (Firebase / AWS) | Espacio virtual para alojar servicios, APIs y datos. | Permitir el funcionamiento en línea del sistema. |
| Certificados digitales y dominio web | Elementos para garantizar la seguridad y autenticación del sistema. | Proteger la información y generar confianza. |

Recursos Financieros:

El proyecto requerirá una inversión estimada de $3.830.000 COP, destinados a cubrir los costos de desarrollo, infraestructura técnica, licencias, mantenimiento y publicación en las tiendas móviles.
Sin embargo, al ser un proyecto académico desarrollado por un aprendiz del SENA, muchos de estos recursos podrán gestionarse mediante herramientas gratuitas y equipos personales, reduciendo significativamente el costo real del desarrollo.

| Categoría | Costo Total (COP) |
| --- | --- |
| Recursos Humano | $0 |
| Recursos Tecnológico | $2.050.000 |
| Gastos Operativo | $580.000 |
| Mantenimiento y Actualizació | $1.200.000 |
| Total Estimado del Proyecto | $3.830.000 |

Recursos Materiales:

Incluyen los elementos físicos y logísticos que facilitan el trabajo durante el desarrollo del proyecto.

| Recurso | Descripción | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Papelería y suministros básicos | Hojas, carpetas, impresiones, material de escritura. | Elaboración de reportes y documentación física. |
| Conexión a internet y energía eléctrica | Servicios básicos para el desarrollo y pruebas del software. | Garantizar la conectividad y continuidad del trabajo. |
| Espacio de trabajo | Lugar físico o virtual donde se desarrolla el proyecto. | Facilitar la concentración y productividad del aprendiz. |
| Dispositivos externos de respaldo (USB, disco duro) | Almacenamiento secundario de avances y versiones del sistema. | Evitar pérdida de información y mantener copias de seguridad |

Recursos Institucionales y Académicos

El SENA provee al aprendiz el acompañamiento técnico y metodológico necesario para el desarrollo del proyecto, además del acceso a recursos formativos y plataformas digitales.

| Recurso | Descripción | Aporte al Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Instructor de proyecto | Orienta el proceso de planeación, desarrollo y documentación. | Asesoría técnica y académica. |
| Plataforma SofíaPlus | Herramienta institucional de seguimiento de formación. | Registro y evaluación del avance del proyecto. |
| Laboratorios y bibliotecas virtuales | Acceso a documentación técnica, manuales y material de apoyo. | Refuerzo en conocimientos de desarrollo de software. |
| Ambientes de formación SENA | Espacios físicos y virtuales de práctica. | Facilitar el proceso de aprendizaje y ejecución del proyecto. |

Conclusión sobre los Recursos

Los recursos asignados al proyecto ConectaYa permitirán desarrollar una aplicación completa, escalable y adaptable, capaz de conectar usuarios, empresas y trabajadores de todo tipo.
Gracias al uso de herramientas tecnológicas actuales, metodologías ágiles y el apoyo institucional del SENA, el proyecto se desarrollará con eficiencia, sostenibilidad y viabilidad técnica, garantizando un producto final funcional, innovador y con alto impacto social.

# CONCLUSIÓN

El desarrollo del proyecto ConectaYa logrará consolidarse como una solución tecnológica innovadora que transformará la manera en que las personas y las empresas encuentran trabajadores o empleados de confianza. La aplicación se convertirá en un medio eficiente, seguro y accesible para conectar la oferta y la demanda laboral, abarcando desde servicios inmediatos hasta empleos formales.

A través de sus dos apartados principales uno destinado a empresas que publicarán vacantes o perfiles laborales, y otro enfocado en usuarios que buscarán trabajadores rápidos disponibles en tiempo real, la aplicación logrará brindar una experiencia práctica y confiable que simplificará los procesos de contratación y promoverá la generación de oportunidades laborales.

ConectaYa permitirá fortalecer la reputación digital de los trabajadores, impulsando la transparencia mediante calificaciones, comentarios y un sistema de precios estimados que generará confianza entre todas las partes involucradas. De igual forma, ofrecerá a las empresas una herramienta eficaz para publicar sus necesidades y encontrar candidatos calificados de manera ágil.

A nivel técnico, el proyecto alcanzará el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para Android e iPhone, con una interfaz moderna, intuitiva y segura. El uso de tecnologías actuales, metodologías ágiles y bases de datos escalables garantizará el correcto funcionamiento del sistema y su crecimiento a futuro.

Con el cumplimiento de los objetivos planteados, ConectaYa se proyectará como una aplicación que impulsará la digitalización del empleo, promoverá la formalización laboral y fortalecerá la economía local mediante la generación de redes de confianza entre usuarios, empresas y trabajadores. En el futuro, su expansión permitirá integrar nuevas funciones y llegar a más regiones del país, consolidándose como una herramienta esencial en el mercado laboral digital colombiano.